# Journal du Projet

Titre du projet : Prédiction de la qualité de l’air à New York

Nom de l’équipe : Yasmine Ameur & Michel Cesar Dongmo Zambou

Période : Septembre – Decembre 2025

| Date et heure | Description des tâches | Membre de l’équipe | Problèmes et solutions | Décisions et justifications | Résultats et réflexions | Pièces jointes (optionnel) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Sept. 2025 14h 00 | Recherche et choix du téléchargement du dataset New York Air Quality sur Kaggle | Toute l’équipe | Problèmes : Difficulté a trouver des dataset pertinent Données avec non pertinentes Solution : comparer plusieurs datasets | Garder uniquement les variables pertinentes | Données disponibles en CSV, adaptées pour la prédiction. | Capture d’écran Kaggle. Voir Annexe A. |
| 15 Sept. 2025 09h 30 | Exploration des données & Nettoyage Chargement du dataset city_day.csv. Analyse des valeurs manquantes et des distributions. | Yasmine | Problème : Beaucoup de valeurs manquantes dans certaines colonnes (ex: Xylene). Solution : Imputation par la médiane ou suppression des lignes trop incomplètes. | Pemplacement des valeurs manquantes par la médiane | Dataset complet sans valeurs manquantes | Fichier JuPyter notebook |
| 16 Sept. 2025 09h 30 | Analyse exploratoire initiale (distribution des classes) | Michel | Forte domination de certaines classes. Solution : noter le déséquilibre pour ajustement futur. | Conserver la distribution pour Jalon 1 mais signaler son impact. | Découverte d’un déséquilibre fort → impact futur sur le choix du modèle. | Histogramme des classes. Voir Annexe A. |
| 17 Sept. 2025 09h 30 | Nettoyage des données (Unique ID, Start_Date supprimés) | Toute l’équipe | Colonnes inutiles pour la prédiction. Solution : suppression via Pandas. | Garder seulement les variables utiles pour l’entraînement. | Dataset prêt à être encodé et standardisé. | Screenshot Jupyter. Voir Annexe A. |
| 18 Sept. 2025 11h 00 | Encodage des variables catégorielles (One-hot, Ordinal, Fréquence) | Toute l’équipe | Probleme : presence de Variables categoriques Solution : encodage mixte adapté. | Décision : Utiliser l'encodage de mixte selon la variable afin de gérer la cardinalité élevée sans créer trop de colonnes. éviter explosion de dimensions. | Encodage effectué Données prêtes pour la modélisation. Meilleure compréhension des facteurs influençant l'IQA. | Fichier JuPyter notebook |
| 20 Sept. 2025 – 13h00 | Préparation du rapport Jalon 1 (contexte, données, préparation, exploration) | Yasmine & Michel | Vulgariser les étapes techniques pour un public non expert. Solution : rédaction claire et structuré. | Suivre la structure demandée par le cahier de charges. | Rapport structuré, prêt à être présenté avec support PowerPoint. Rapport Jalon 1 disponible | Rapport Word, PPT. |
| 7 Oct. 2025 4h 00 | Entraînement des modèles Test de KNN, Random Forest et XGBoost. | Toute l’équipe | Problème : Choix des modeles . Solution : Réduire l'espace de recherche des choix pertinents . | Décision : Sélectionner 3 modèles | Résultat : modeles pertinents pour ce type de données | Fichier JuPyter notebook |
| 10 Nov. 2025 4h 00 | Optimisation des hyperparamètres avec GridSearchCV. | Toute l’équipe | Problème : Temps d'entraînement long pour GridSearchCV sur Random Forest. Solution : Réduire l'espace de recherche des hyperparamètres. | Décision : Sélectionner XGBoost comme modèle final. | Résultat : XGBoost a obtenu le meilleur F1-score (0.828) et la plus faible Log-Loss (0.448), surpassant les autres modèles. | Fichier JuPyter notebook |
| 21 Nov. 2025 4h 00 | Développement de l'API FastAPI Création de app.py, définition des schémas de données (Pydantic), implémentation des routes /health et /predict. | Toute l’équipe | Problème : Erreur de nommage pour la variable PM2.5 dans Pydantic (le point est interdit). Solution : Utiliser PM2_5 dans le modèle Pydantic et le renommer en PM2.5 avant de le passer au modèle. | Décision : Utiliser FastAPI pour sa rapidité de développement et sa documentation automatique (Swagger UI). | API fonctionnelle localement. Les prédictions correspondent à celles du notebook. | Fichier JuPyter notebook Fichier App.py |
| 27 Nov 2025 4h 00 | Conteneurisation avec Docker Rédaction du Dockerfile, création du .dockerignore et du requirements.txt. Construction de l'image. | Toute l’équipe | Problème : Le modèle ne se chargeait pas dans le conteneur. Solution : Vérifier le chemin du fichier .pkl et s'assurer qu'il est bien copié dans l'image (instruction COPY . .). | Décision : Utiliser l'image de base python:3.9-slim pour réduire la taille de l'image finale. | Image Docker construite avec succès (docker build). Le conteneur se lance et l'API est accessible sur le port 8000. | Fichier JuPyter notebook Fichier App.py Fichiers connexes |
| 3 Dec 2025 5h 00 | Déploiement sur Google Cloud Déploiement sur Cloud Run pour accessibilité en ligne | Toute l’équipe | Problème : Creation de projet dans le compte Lancement du service d’hébergement Solution : Configuration initiale faite | Décision : L’API FastAPI a été conteneurisée avec Docker, puis déployée sur Google Cloud Run via une image stockée dans Google Artifact Registry. | Déploiement sur Cloud Run effectué avec succès | Lien de l’API |
| 5 Dec 2025 5h 00 | Tests & Documentation Tests finaux de l'API via Swagger UI et Curl. Rédaction du README.md et compilation du rapport final. | Toute l’équipe | Problème : Petits problèmes rencontré lors des tests finaux. Solution : Mise en forme du code et correction des bugs | Décision : Inclure des exemples de requêtes JSON dans le README pour faciliter les tests par les utilisateurs. | Projet finalisé. Documentation complète et claire. Prêt pour la soumission. | Fichier JuPyter notebook Fichier App.py Fichiers connexes Lien vers GitHub |

Résumé Exécutif du Projet IA : Air Quality Prediction

1. Contexte et Objectifs

Titre : Prédiction de la qualité de l'air (India Air Quality Data).

Équipe : Yasmine Ameur & Michel Cesar Dongmo Zambou.

Période : Septembre – Décembre 2025.

L'objectif du projet était de développer une solution d'intelligence artificielle capable de prédire la catégorie de la qualité de l'air (AQI Bucket) à partir de données historiques environnementales (PM2.5, NO2, CO, etc.), afin d'aider les autorités municipales à anticiper les pics de pollution.

2. Chronologie et Étapes Clés

Phase 1 : Préparation des Données (Septembre 2025)

- Sélection des Données : Choix du dataset city_day.csv (Données sur la qualité de l'air en Inde 2015-2020) après comparaison de plusieurs sources.

- Nettoyage (Data Cleaning) :

  - Identification d'un grand nombre de valeurs manquantes (notamment pour le Xylene).

  - Solution : Imputation par la médiane pour conserver le maximum de données.

- Analyse Exploratoire : Constat d'un déséquilibre des classes dans la variable cible (AQI_Bucket), pris en compte pour l'interprétation des résultats.

Phase 2 : Modélisation et Optimisation (Novembre 2025)

- Modèles Testés : K-Nearest Neighbors (KNN), Random Forest (RF) et XGBoost.

- Résultats (issus du Notebook) :

  - L'optimisation des hyperparamètres a amélioré les scores de tous les modèles.

  - XGBoost et Random Forest ont offert les meilleures performances avec un F1-score pondéré de ~0.828.

  - Les modèles à base d'arbres ont été privilégiés pour leur robustesse et leur faible Log-Loss par rapport au KNN.

- Sélection Finale : Le modèle XGBoost optimisé a été retenu et sérialisé (best_xgb_model.pkl) pour le déploiement.

Phase 3 : Développement et Conteneurisation (Fin Novembre 2025)

- Développement API : Création d'une API REST avec FastAPI exposant deux endpoints :

  - /health : Vérification de l'état du service.

  - /predict : Endpoint de prédiction recevant les polluants en format JSON.

- Conteneurisation :

  - Rédaction d'un Dockerfile basé sur une image légère (python:3.9-slim).

  - Gestion des dépendances via requirements.txt (incluant xgboost, fastapi, uvicorn, scikit-learn).

  - Problème rencontré : Difficultés initiales à charger le modèle .pkl dans le conteneur.

  - Solution : Correction des chemins de fichiers et utilisation de joblib pour une désérialisation fiable.

Phase 4 : Déploiement Cloud (Début Décembre 2025)

- Infrastructure : Déploiement sur Google Cloud Run pour une architecture serverless et scalable.

- Processus :

  - Construction de l'image Docker.

  - Stockage dans Google Artifact Registry.

  - Déploiement du service Cloud Run avec accès public.

- Validation : Tests fonctionnels effectués via l'interface Swagger UI et Curl sur l'URL de production.

3. Synthèse des Choix Techniques

| Domaine | Outils / Méthodes Choisis | Justification |
| --- | --- | --- |
| Langage | Python 3.9+ | Standard de l'industrie pour la Data Science. |
| Modélisation | XGBoost | Meilleur compromis performance (F1-score) / temps de calcul. |
| API | FastAPI | Rapidité d'exécution et documentation automatique (Swagger). |
| Déploiement | Docker + Google Cloud Run | Portabilité (fonctionne partout pareil) et simplicité de mise en ligne. |
| Gestion Données | Imputation Médiane | Préservation de la taille du dataset malgré les données manquantes. |

4. Conclusion

Le projet a abouti à une API fonctionnelle et publique capable de prédire la qualité de l'air en temps réel. Les principaux défis (nettoyage des données, sérialisation du modèle